ОАО «МРСК Сибири»

пр. Свободный, 66а,

г. Красноярск, 660041

<…>

# РЕШЕНИЕ

№344-10-13 от 05 ноября 2013 года       	                                                                          г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 21 октября 2013 года. В полном объеме решение изготовлено 05 ноября 2013 года.

## Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Захаров В.М., руководитель управления, члены комиссии –  Баранова А.В., начальник правового отдела, 
Елькин П.Д., главный государственный инспектор правового отдела, рассмотрев дело №344-10-13, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а)  (далее - ОАО «МРСК Сибири», сетевая организация, ответчик) по признакам нарушения  части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции»)

при участии в  заседании Комиссии:

от ОАО «МРСК Сибири»: <…>;

заявитель надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения настоящего дела на заседание комиссии не явился.

## В адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю поступило заявление <…> (исх. №б/н от 07.08.2013, вх. №14815 от 07.08.2013) на действия/бездействие  ОАО «МРСК Сибири» выразившиеся в неправомерном, по мнению заявителя, нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором №20.24.6345.11 от 30.01.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

По данному факту приказом управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю №631 от 22.08.2013 в отношении ОАО «МРСК Сибири» возбуждено дело №344-10-13 по признакам нарушения части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Определением о назначении дела от 23.08.2013 рассмотрение назначено на 10:00 11.10.2013; у лиц, участвующих в деле, запрошена информация.

11.10.2013 в рассмотрении дела объявлен перерыв до 11:30 21.10.2013.

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено:

ОАО «МРСК Сибири» зарегистрировано в качестве юридического лица ОГРН 1052460054327, ИНН/КПП 2460069527/246001001.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серии <…>, выданным 14.02.2012, <…> принадлежит земельный участок, <…>.

## 30.01.2012 между <…>  и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.6345.11 об осуществлении технологического присоединения (далее - Договор).

## В соответствии с пунктом 1 Договора, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения Договора (пункт 5 Договора).

## Пунктами 10.1-10.6 на сетевую организацию возложено осуществление следующих мероприятий: подготовка и выдача технических условий, проверка выполнения технических условий Заявителем; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; строительство отпайки ЛЭП 10 кВ от опоры №25 ф.133-08 до новой КТПН 10/0,4 кВ с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре (протяженность ЛЭП, тип и марку токопроводника определить проектом); установку КТПН 10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности (мощность трансформатора определить проектом с учетом поданных прогназируемых заявок в данном районе); строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой КТПН 10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя (протяженность ЛЭП, тип и марку токопроводника определить проектом).

## Согласно пунктам 11.1-11.3 технических условий (Приложение №1 к Договору) заявитель осуществляет следующие мероприятия: выполняет ввод ЛЭП0,4 кВ изолированным проводом от точки присоединения в жилой дом в границах своего земельного участка; установку н/в щита 0,4 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25 А; установку в узле учета счетчика коммерческого учета электроэнергии в соответствии с действующим законодательством.

## В ходе рассмотрения настоящего дела о нарушении антимонопольного законодательства сетевой организацией представлены документы, подтверждающие выполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя в полном объеме (акт о выполнении технических условий №20.24.6345.11, акт №752 разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения №752 от б/д ).

Ответчик считает свои действия в части не осуществления технологического присоединения объекта заявителя в срок, предусмотренный действующим законодательством и договором №20.24.6345.11 от 30.01.2012 правомерными, поскольку согласно акту ОАО «МРСК Сибири» №39-500 от 12.09.2013 заявителем не исполнены технические условия, в связи с чем, у сетевой организации отсутствует объективная возможность осуществить технологическое присоединение.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц участвующих в деле, Комиссия по рассмотрению дела №344-10-13 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики,  определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической  энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно подпункту б) пункта 16 Правил, договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать 6 месяцев - для заявителей, физических лиц (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Согласно абзацу 2 пункта 3 и пункту 14 Правил независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с заявителями – физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

## Таким образом, годичный срок, предусмотренный пунктом 16 Правил, является предельным и начинает течь с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Нормами действующего законодательства не предусмотрено оснований для продления указанного срока, либо оснований, освобождающих сетевою организацию от обязанности по осуществлению мероприятий направленных на технологическое присоединение объекта заявителя.

## Принимая во внимание отсутствие технологического присоединения объекта заявителя на момент возбуждения настоящего дела, Комиссия по рассмотрению дела №344-10-13 приходит к выводу о нарушении ОАО «МРСК Сибири» пункта 16 Правил, в части срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Довод ОАО «МРСК Сибири» о том, что согласно акту ОАО «МРСК Сибири» №39-500 от 12.09.2013 заявителем не исполнены технические условия, в связи с чем, у сетевой организации отсутствует объективная возможность осуществить технологическое присоединение не может быть принят Комиссией по рассмотрению дела №344-10-13 по следующим основаниям.

Заявителем в материалы настоящего дела представлен акт филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» №Е-3-12 от 07.09.2012, согласно которому установлено, что технические условия филиала №20.24.6345.11 от 30.1.2012, пункт 11.2. выполнены прибор учета и автоматический выключатель установлены и соответствуют требованиям по учету электрической энергии, к эксплуатации допущены. Выполнение заявителем требований пункта 11.1 технических условий (Приложение №1 к Договору) до осуществления сетевой организацией соответствующей ЛЭП невозможно. Согласно письму ОАО «МРСК Сибири» (исх. №1.3/05/8450-исх от 13.06.2013) направленному в адрес <…> планируемый срок выполнения строительно-монтажных – 3 квартал 2013 года. Таким образом,  нарушение сетевой организацией срока осуществления технологического присоединения объекта заявителя не связано с исполнителем <…> технических условий в своей части.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя, установленных действующим законодательством нарушают интересы <…>, поскольку препятствуют заключению договора энергоснабжения.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Закона «О защите конкуренции»

РЕШИЛА:

- Признать действия открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а)  (далее - ОАО «МРСК Сибири»), выразившиеся в несоблюдении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению установленных действующим законодательством и договором №20.24.6345.11 от 30.01.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нарушением части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

- В связи с выполнением ОАО «МРСК Сибири» на момент вынесения настоящего решения мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя в полном объеме, обязательное для исполнение предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства не выдавать.

| Председатель Комиссии | В.М. Захаров |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | А.В. Баранова П.Д. Елькин |

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края  в течение трех месяцев с момента вынесения решения.