ОАО «МРСК Сибири»

пр-т Свободный, 66а,

г. Красноярск, 660041

Председателю правления

ДНТ «Ермолаевка»

<<…>>

# РЕШЕНИЕ

№413-10-13 от 21 ноября 2013 года 							г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 11 ноября 2013 года. В полном объеме решение изготовлено 21 ноября 2013 года.

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Лужбин Е.Л., ВРиО руководителя управления, члены комиссии – Баранова А.В. – начальник правового отдела; Абышев А.В.- государственный инспектор отдела контроля органов власти,  рассмотрев дело №413-10-13, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660041) по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции)

при участии в заседании Комиссии:

от ОАО «МРСК Сибири»: <<…>>.

Надлежащим образом уведомленный о месте и времени рассмотрения дела председатель правления ДНТ «Ермолаевка» гр. <<…>>, на заседание Комиссии не явился, своих представителей не направил.

В адрес Красноярского УФАС России поступило заявление дачного некоммерческого товарищества «Ермолаевка» в лице председателя правления <<…>> (вх. № 16704 от 04.09.2013) по факту необоснованного, по мнению заявителя, нарушения сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором №20.24.20466.10 от 27.09.2010 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По данному факту приказом Красноярского УФАС России от 15 октября 2013 года №828 возбуждено дело № 413-10-13 в отношении ОАО «МРСК Сибири» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением от 15.10.2013 рассмотрение дела № 413-10-13 назначено на 11.11.2013 в 10:30, в качестве ответчика по делу привлечено ОАО «МРСК Сибири».

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

ДНТ «Ермолаевка» осуществляет деятельность на основании устава, утвержденного подписями участников собрания учредителей. Свидетельство о государственной регистрации 24 №005440085 от 30.07.2008, ОГРН 1082404001140.

Общим собранием членов ДНТ «Ермолаевка» от  02.06.2010, было принято единогласное решение подачи заявки на технологическое присоединение ДНТ 
«Ермолаевка» к сетям ОАО «МРСК Сибири» (письмо ДНТ «Ермолаевка» вх. 21054 от 01.11.2013 ).

27.09.2010 между ДНТ «Ермолаевка» и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.20466.10 от 27.09.2010, согласно которому ОАО «МРСК Сибири» взяло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения жилых домов, расположенных по адресу: Красноярский край, Березовский район, 400м восточнее д. Ермолаево, часть контура пашни №1, уч.3; максимальная мощность устройств составляет 635 кВт.

Согласно пункту 5 указанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов заявителя составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Мероприятия, осуществляемые Заявителем: установка вакуумного выключателя в яч. №3 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ №37 «Няша» на Iн.=630А; установка КТПН-6/0,4кВ; строительство ЛЭП-6кВ от яч.№3 ЗРУ 6кВ ПС 35/6кВ №37 «Няша» до КТПН-6/0,4кВ; строительство ЛЭП 0,4кВ от вновь установленной КТПН до н/вольтных щитов жилых домов.

В свою очередь ОАО «МРСК Сибири» берет на себя обязательства по осуществлению следующих мероприятий: подготовка и выдача технических условий; проверка выполнения технических условий Заявителя; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

07.10.2011  ОАО «МРСК Сибири» с ДНТ «Ермолаевка» было заключено Дополнительное соглашение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.24.20466.10 от 27.09.2010, в пункте 1 которого указано, что приложение №2 к договору об осуществлении технологического присоединения №20.24.20466.10 от 27.09.2010 (технические условия) изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Согласно новым техническим условиям максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 635 кВт, в том числе на стройку 100 кВт; изменен источник питания: ПС 35/6 кВ №37  «Няша», яч.№11; изменен год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя на 2013 год.

22.03.2012 ОАО «МРСК Сибири» с ДНТ «Ермолаевка» было заключено Дополнительное соглашение №2 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.24.20466.10 от 27.09.2010, в пункте 1 которого указано, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, если Заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, 1 год с момента заключения Дополнительного соглашения №2.

В соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

В соответствии с актом о выполнении ТУ №105/35-АТ от 24.05.2012  установлено, что технические условия к дополнительному соглашению №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрических сетям № 20.24.20466.10 от 27.09.2010 на энергоснабжение стройки дачных домов от КТП 6/0,4 кВ №37-13-33 в части энергоснабжения со стороны ДНТ «Ермолаевка»  выполнены, электроустановка к включению готова.

На момент рассмотрения настоящего дела Комиссией, ОАО «МРСК Сибири» не выполнило мероприятий по технологическому присоединению объектов ДНТ «Ермолаевка» согласно условиям договора № 20.24.20466.10 от 27.09.2010.

ОАО «МРСК Сибири» считает свои действия в части неосуществления технологического присоединения объекта заявителя в срок, предусмотренный действующим законодательством и договором №20.24.20466.10 от 27.09.2010, правомерными в связи с тем, что договором №20.24.20466.10 от 27.09.2010 не было предусмотрено капитальных затрат и выполнения мероприятий капитального характера со стороны сетевой организации, а в связи с обращением представителя ДНТ «Ермолаевка» были внесены изменения в технические условия и подписано дополнительное соглашение №1 от 07.10.2011 к договору  №20.24.20466.10 от 27.09.2010 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Поскольку сторонами в новые технические условия были включены мероприятия по строительству объектов электроэнергетики, срок исполнений мероприятий составил 6 месяцев с даты подписания этого дополнительного соглашения №1.

В рамках исполнения мероприятий по договору №20.24.20466.10 от 27.09.2010 об осуществлении технологического присоединения объектов ДНТ «Ермолаевка», ОАО «МРСК Сибири» с  ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» был заключен договор подряда от 02.07.2013 № 14.2400.5804.13 на разработку проектно-сметной документации. В настоящий момент проектная документация разработана и находится на согласовании (письмо ОАО «МРСК Сибири»  исх. №.1.3/01.2/16421 от 30.10.2013).

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы ответчика и заинтересованных лиц, Комиссия по рассмотрению дела №413-10-13 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 4 и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

В соответствии с пунктом 15 Правил технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Положения подпункта «б)» пункта 16 Правил технологического присоединения устанавливают, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон, не может превышать 1 год.

Мероприятия, направленные на выполнение условий договора №20.24.20466.10 от 27.09.2010 по технологическому присоединению, сетевая организация начала выполнять после истечения срока по договору, о чем свидетельствует заключенный договор подряда № 14.2400.5804.13 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» от 02.07.2013 на разработку проектно-сметной документации. Однако, до настоящего времени со стороны сетевой организации не совершены мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя, что создает препятствия ДНТ «Ермолаевка» в заключении договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком и получению ресурса (электричества) на законных основаниях.

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Таким образом, действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в установленный срок объектов ДНТ «Ермолаевка», являются неправомерными, нарушающими Правила технологического присоединения и ущемляют законные интересы ДНТ «Ермолаевка».

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

РЕШИЛА:

1. Признать действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором №20.24.20466.10 от 27.09.2010 об осуществлении технологического присоединения жилых домов, расположенных по адресу: Красноярский край, Березовский район, 400 м восточнее д. Ермолаево, часть контура пашни №1, уч.3, нарушением части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

2. Выдать ОАО «МРСК Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно, осуществить технологическое присоединение объектов ДНТ «Ермолаевка», расположенных по адресу: Красноярский край, Березовский район, 400 м восточнее д. Ермолаево, часть контура пашни №1, уч.3.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

| Председатель Комиссии | Е.Л. Лужбин |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | А.В. Баранова А.В. Абышев |