|  | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021 ООО «Альфа» ул. Калинина, 8, оф. 244, г. Красноярск, 660048 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири» ул. Ады Лебедевой, д. 117, г. Красноярск, 660099 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

| «4» декабря 2013 года | г. Красноярск |
| --- | --- |

Резолютивная часть решения оглашена «3» декабря 2013 года.

В полном объеме решение изготовлено «4» декабря 2013 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – О.П. Харченко, заместитель руководителя управления – начальник аналитического отдела, члены Комиссии: Я.Ю. Бычкова, начальник отдела контроля размещения государственного заказа, Т.Э. Жукова, главный специалист-эксперт аналитического отдела (далее – Комиссия), рассмотрев дело № 266-10-13 по признакам нарушения открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021) (далее – ОАО «МРСК Сибири») части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила следующее.

В адрес Красноярского УФАС России поступило заявление ООО «Альфа» на действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в отказе в увеличении мощности по договору об осуществлении технологического присоединения  № 20.24.2775.11 от 12.07.2011, понуждении к расторжению договоров №№ 20.24.2775.11, 20.24.2774.11 от 12.07.2011 (исх. от 19.11.2012 № 499, вх. от 19.11.2012 № 19642).

Усмотрев в указанных действиях ОАО «МРСК Сибири» признаки нарушения антимонопольного законодательства, Красноярское УФАС России приказом от 18.06.2013 № 450 возбудило в отношении ОАО «МРСК Сибири» дело № 266-10-13 по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Определением от 18.09.2013 к участию в рассмотрении дела № 266-10-13 в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, было привлечено ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири».

В ходе рассмотрения дела № 266-10-13 установлены следующие обстоятельства.

ООО «Альфа» осуществляет строительство второй очереди комплекса многоэтажных жилых домов по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, мкр. «Утиный плес», ул. Полтавская – ул. Семафорная. Вторая очередь жилых домов вводится в эксплуатацию в два этапа.

1. В целях технологического присоединения объектов первого этапа к электрическим сетям ООО «Альфа» обратилось в адрес ОАО «МРСК Сибири» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 630 кВт со сроками проектирования и поэтапного ввода в эксплуатацию – II квартал 2012 года (получена ОАО «МРСК Сибири» 22.03.2012).

На основании указанной заявки между ОАО «МРСК Сибири» и ООО «Альфа» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 20.24.2774.11 от 12.07.2011. Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. Пунктом 10 договора установлено, что плата за технологическое присоединение составляет 409 999,97 рублей.

Техническими условиями к договору распределены обязательства, выполняемые сетевой организацией и заявителем. Так, ОАО «МРСК Сибири» осуществляет, в том числе, реконструкцию существующей КЛ-6 кВ ф. 30-10 от ПС № 30 до РП № 142. ООО «Альфа» осуществляет, в том числе: строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП № 2022 (ООО «Альфа») до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ; строительство новой ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами необходимой мощности, секционированную по стороне 6 кВ и 0,4 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ до всех ВРУ-0,4 комплекса жилых домов.

Письмом от 11.04.2012 № 167 ООО «Альфа» обратилось в ОАО «МРСК Сибири» с просьбой увеличить мощность с 630 кВт до 939 кВт.

05.07.2012 системный оператор (Красноярское РДУ) согласовал технические условия на технологическое присоединение электроустановок (ТП 6/0,4 кВ) ООО «Альфа» - комплекс жилых домов (вторая очередь, первый этап).

03.08.2012 ОАО «МРСК Сибири» и ООО «Альфа» заключили дополнительное соглашение  1 к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.24.2774.11 от 12.07.2011, которым согласовали увеличение максимальной мощности до 939 кВт.

Как пояснило ООО «Альфа», обязательства, предусмотренные для заявителя, общество выполнило, оплата технологического присоединения в порядке, установленном договором, произведена, о чем свидетельствуют платежные поручения №№ 992, 1189.

2. В целях технологического присоединения объектов первого этапа к электрическим сетям ООО «Альфа» обратилось в адрес ОАО «МРСК Сибири» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 630 кВт со сроками проектирования и поэтапного ввода в эксплуатацию – IV квартал 2012 года (получена ОАО «МРСК Сибири» 22.03.2012).

На основании указанной заявки между ОАО «МРСК Сибири» и ООО «Альфа» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 20.24.2775.11 от 12.07.2011. Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. Пунктом 10 договора установлено, что плата за технологическое присоединение составляет 409 999,97 рублей.

Техническими условиями к договору распределены обязательства, выполняемые сетевой организацией и заявителем. Так, ОАО «МРСК Сибири» осуществляет, в том числе, реконструкцию существующей КЛ-6 кВ ф. 30-10 от ПС № 30 до РП № 142. ООО «Альфа» осуществляет, в том числе: строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ; строительство новой ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами необходимой мощности, секционированную по стороне 6 кВ и 0,4 кВ; строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ до всех ВРУ-0,4 комплекса жилых домов.

Письмом от 12.04.2012 № 168 ООО «Альфа» обратилось в ОАО «МРСК Сибири» с просьбой увеличить мощность с 630 кВт до 1200 кВт.

05.07.2012 системный оператор (Красноярское РДУ) согласовал технические условия на технологическое присоединение электроустановок (ТП 6/0,4 кВ) ООО «Альфа» - комплекс жилых домов (вторая очередь, второй этап).

Письмом от 19.09.2012 № 424 ООО «Альфа» просило ОАО «МРСК Сибири» присвоить номер к новой ТП, предоставить инспектора для приема учета электроэнергии, выдать акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон и акт о выполнении ТУ по объекту, согласно техническим условиям к договору № 20.24.2775.11.

Письмом от 16.10.2012 № 460 ООО «Альфа» уведомило ОАО «МРСК Сибири» о выполнении технических условий по договору № 20.24.2775.11.

Оплата технологического присоединения в порядке, установленном договором, ООО «Альфа» произведена, о чем свидетельствуют платежные поручения №№ 991, 1188, 2168.

На запрос Красноярского УФАС России о том, выполнены ли сетевой организацией технические условия, ОАО «МРСК Сибири» письмом от 27.12.2012 № 1.3/01.2/18769-исх сообщило о том, что мероприятия, предусмотренные для сетевой организации, не выполнены, так как отсутствует источник финансирования для выполнения предусмотренных договором мероприятий  в связи с тем обстоятельством, что реконструкция КЛ-6 кВ до момента реконструкции ПС 110/6 кВ № 30 «Остров отдыха» с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 2×16 МВА на 2×25 МВА. Реконструкция ПС № 30 была включена в инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» на 2011 – 2015 годы. Однако в согласованную Министерством промышленности и энергетики Красноярского края инвестиционную программу филиала на 2012 – 2017 годы реконструкция указанной ПС № 30 не включена.

В связи с изложенным, письмом от 31.08.2012 № 1.3/01/12068-исх ОАО «МРСК Сибири» сообщило ООО «Альфа» о том, что общество пересмотрело мероприятия по технологическому присоединения, а также о том, что технологическое присоединение будет осуществлено по индивидуальному проекту.

В ответ на указанное письмо ООО «Альфа» (исх. от 09.10.2012 № 451) сообщило о том, что обществом полностью выполнены предусмотренные для него мероприятия, в связи с чем индивидуальный проект по указанному объекту для него неприемлем.

Письмом от 11.10.2012 № 1.3/01/14149-исх ОАО «МРСК Сибири» направило в адрес ООО «Альфа» соглашения о расторжении договоров об осуществлении технологического присоединения №№ 20.24.2774.11, 20.24.2775.11 в связи с тем, что ОАО «МРСК Сибири» «в ходе рассмотрения вопроса технологического присоединения по указанным договорам было выявлено нарушение процедуры подачи заявок на технологическое присоединение», выразившееся в том, что объектом присоединения по каждой заявке являлся «один и тот же комплекс жилых домов».

ОАО «МРСК Сибири» обращалось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «Альфа» о понуждении к расторжению указанных договоров. Производство по делу было прекращено в связи с отказом ОАО «МРСК Сибири» от иска.

ОАО «МРСК Сибири» проинформировало Красноярское УФАС России о том, что расходы на реконструкцию ПС «Остров отдыха» были включены в инвестиционную программу на 2011-2015 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности и энергетики Красноярского края от 19.10.2010 № 05-71. Однако в 2011 году инвестиционная программа была скорректирована, расходы на реконструкцию ПС «Остров отдыха» были исключены приказом Министерства промышленности и энергетики Красноярского края от 05.10.2011 № 05-01435 в связи с убыточностью деятельности общества (убыток по филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» составил за 12 месяцев 2011 года 3 401 464 тыс. руб., за 12 месяцев 2012 года – 1 708 607 тыс. руб.).

В связи с изложенным, Дополнительным соглашением от 07.05.2013 стороны внесли изменения в указанные договоры об осуществлении технологического присоединения, указав (пункт 3.1.1): «В целях недопущения ухудшения в связи с присоединением объекта заявителя условий электроснабжения прочих потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и электрическим сетям смежных сетевых организаций, и условий функционирования существующих объектов электроэнергетики, в том числе недопущения возникновения ограничений на присоединяемую и максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства необходимо:

- выполнить строительство ПС 500 кВ Енисей с двумя АТ 500 кВ мощностью 801 МВА каждый по титулу: «ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ»;

- выполнить установку третьего АТ 500 кВ мощностью 801 МВА на ПС 500 кВ Енисей;

- завершение комплексной реконструкции ПС 220 кВ Левобережная с установкой третьего АТ 200 МВА».

Технические условия на технологическое присоединение электроустановок (ТП 6-0,4 кВ) ООО «Альфа», Комплекс жилых домов (вторая очередь, первый и второй этапы) были согласованы филиалом ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ 05.07.2012.

Сроки осуществления присоединения: 2014 год, но не ранее выполнения пункта 3.1.1 технических условий (пункт 3.6).

Обоснованность и взаимозависимость вышеуказанных мероприятий и мероприятия по реконструкции ПС «Остров отдыха» изложена филиалом ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ в пояснениях, направленных в адрес Красноярского УФАС России.

Так, электроснабжение энергопринимающих устройств ООО «Альфа» планируется осуществлять от линейных ячеек, расположенных на разных секциях 6 кВ ПС 110 кВ «Остров отдыха», принадлежащей филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» (далее - Красноярскэнерго). ПС 110кВ «Остров отдыха» имеет опосредованную электрическую связь с ПС 220 кВ «Октябрьская» через секцию шин 110 кВ Красноярской ТЭЦ-2 по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Остров отдыха с отпайками (С-12), BJ1 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 с отпайками (С-11) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - Октябрьская с отпайками (С-13, С-14) (приложение 1). Учитывая схему сети, электроснабжение энергопринимающих устройств ООО «Альфа» будет осуществляться от двух центров питания 220 кВ - ПС 220 кВ «Октябрьская» и ПС 220 кВ «Левобережная», принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС». По результатам расчетов электрических режимов установлено, что присоединение новой нагрузки к ПС 110 кВ «Остров отдыха», с учетом всех ранее выданных в указанном центре питания технических условий, повлечет увеличение перетока мощности по электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» и приведет к работе электросетевого оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» с превышением допустимых значений технологических параметров. Снятие перегрузок автотрансформаторов ПС 220 кВ «Октябрьская» и ПС 220 кВ «Левобережная» и сохранение условий электроснабжения для ранее присоединенных потребителей возможно при условии увеличения трансформаторной мощности одной из вышеуказанных подстанций.

Отсутствие технической возможности технологического присоединения обусловлено также тем обстоятельством, что на сегодняшний день Центральный узел Красноярской энергосистемы является дефицитным по мощности. Мероприятием, направленным на решение проблемы Центрального энергоузла, является строительство новой подстанции 500 кВ (ПС 500 кВ «Енисей» с установкой 3 автотрансформаторов мощностью 801 МВА каждый). Ввод в работу данной подстанции позволит снять недопустимые перегрузы оборудования, обеспечить технологическое присоединение новых потребителей, надежное энергоснабжение потребителей Центрального энергоузла, а также надежную и безопасную работу энергосистемы Красноярского края. Проведение вышеуказанных мероприятий требуется для создания технической возможности ТП и неухудшения условий электроснабжения существующих потребителей в связи с присоединением объектов ООО «Альфа». До выполнения мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения ввод в работу энергопринимающих устройств заявителя не представляется возможным.

Кроме того, пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлено, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и контроль реализации таких программ. Указанные полномочия закреплены за Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 12.03.2013 № 92-п «О внесении изменений в отдельные Постановления Правительства Красноярского края в областях жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифного регулирования». Ранее указанные полномочия осуществляло Министерство промышленности и энергетики Красноярского края.

Как сообщило Правительство Красноярского края, необходимость изменения инвестиционной программы филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» обосновал дефицитом оборотных средств в связи с уходом ОАО «РУСАЛ КрАЗ» на прямые взаимоотношения с ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы и снижением выручки от услуг по передаче электрической энергии филиалом. Министерство промышленности и энергетики Красноярского края, полагая приведенные доводы ОАО «МРСК Сибири» (филиала «Красноярскэнерго») обоснованными, согласовало корректировку инвестиционной программы общества с учетом исключения из нее части мероприятий, в том числе, реконструкции ПС «Остров отдыха».

ООО «Альфа» также сообщило об отсутствии оснований для рассмотрения дела № 266-10-13 в связи с достижением ОАО «МРСК Сибири» и заявителем в Арбитражном суде Красноярского края соглашения по всем спорным вопросам: ОАО «МРСК Сибири» оказалось от исковых требований о расторжении договоров №№ 20.24.2775.11, 20.24.2774.11 от 12.07.2011 об осуществлении технологического присоединения к эклектическим сетям, в полном объеме выполнило свои обязательства в связи с чем негативных последствий для ООО «Альфа» не наступило.

На основании полного и всестороннего исследования обстоятельств дела Комиссия пришла к следующим выводам.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  (далее -  Закон о защите конкуренции) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Согласно правовой позиции Пленума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», исходя из системного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статей 3 и 10  Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц. При этом при квалификации действий (бездействия), прямо не поименованных в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, необходимо определять, были ли они совершены в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо ими налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся необоснованные условия реализации контрагентами своих прав.

Таким образом, состав нарушения общего требования части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции включает три элемента: наличие доминирующего положения ответчика на товарном рынке, причинение его действиями (бездействием) последствий в форме ограничения конкуренции либо ущемления интересов третьих лиц, а также совершение указанных действий (бездействия), сопряженное со злоупотреблением своим правом.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Основным видом деятельности ОАО «МРСК Сибири», в том числе на территории Красноярского края, является оказание услуг по передаче электрической энергии. Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 № 179-э Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным № 24.1.58. Указанным приказом ФСТ России в отношении ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» ввела государственное регулирование и контроль. Таким образом, ОАО «МРСК Сибири» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии Красноярского края в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» объектов электросетевого хозяйства.

Материалами дела установлено, что ОАО «МРСК Сибири» не исполнило свои обязательства по технологическому присоединению объектов ООО «Альфа» к электрическим сетям в сроки, установленные договорами об осуществлении технологического присоединения (до 12.07.2012). Указанное обстоятельство порождает возникновение у ООО «Альфа» права требования уплаты ОАО «МРСК Сибири» неустойки (пункт 17 договора об осуществлении технологического присоединения) в порядке, установленном гражданским законодательством. При этом полномочия на разрешение гражданско-правовых споров у антимонопольного органа отсутствуют.

Вместе с тем, указанное нарушение было совершено ОАО «МРСК Сибири» в допустимых пределах осуществления своих гражданских прав в связи с отсутствием возможности технологического присоединения объектов ООО «Альфа» к электрическим сетям, обусловленным дефицитом мощности Центрального узла Красноярской энергосистемы и необходимостью строительства ОАО «ФСК ЕЭС» новой подстанции 500 кВ (ПС 500 кВ «Енисей» с установкой 3 автотрансформаторов мощностью 801 МВА каждый) для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистемы Красноярского края. Кроме того, мероприятие по реконструкции ПС «Остров отдыха», изначально планируемое для технологического присоединения объектов ООО «Альфа», было исключено из инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с согласия уполномоченного органа – Министерства промышленности и энергетики Красноярского края.

Изложенная позиция о допустимости действий ОАО «МРСК Сибири» подтверждается и пояснениями ООО «Альфа», заявителя по делу о нарушении антимонопольного законодательства, сообщившего о выполнении ОАО «МРСК Сибири» своих обязательств перед ним в полном объеме.

При таких обстоятельствах действия ОАО «МРСК Сибири» не образуют состава нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

Производство по делу № 266-10-13 прекратить в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

Председатель Комиссии									   О.П. Харченко

Члены Комиссии:										    Я.Ю. Бычкова

Т.Э. Жукова

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.