|  | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021 <…> <…> РЭК Красноярского края ул. С. Лазо, 12а, г. Красноярск, 660133 СНТ «Ветерок» ул. Нефтяников, 6, п. Солонцы, Емельяновский район, Красноярский край, 660015 Администрация Емельяновского района ул. Московская, 155, рп. Емельяново, Емельяновский район, Красноярский край, 663020 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

| «5» ноября 2013 года | г. Красноярск |
| --- | --- |

Резолютивная часть решения оглашена «22» октября 2013 года.

В полном объеме решение изготовлено «5» ноября 2013 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – О.П. Харченко, заместитель руководителя управления – начальник аналитического отдела, члены Комиссии: И.Н. Ковалевская, главный специалист-эксперт аналитического отдела, Т.Э. Жукова, главный специалист-эксперт аналитического отдела (далее – Комиссия), рассмотрев дело № 267-10-13 по признакам нарушения открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021) (далее – ОАО «МРСК Сибири») части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила следующее.

В адрес Красноярского УФАС России поступило заявление гражданина <…>на действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в установлении необоснованно высокого тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям (вх. № 6819 от 18.04.2013).

Усмотрев в указанных действиях ОАО «МРСК Сибири» признаки нарушения антимонопольного законодательства, Красноярское УФАС России приказом от 18.06.2013 № 448  возбудило в отношении ОАО «МРСК Сибири» дело № 267-10-13 по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». К участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованных лиц были привлечены Региональная энергетическая комиссия Красноярского края, садоводческое некоммерческое товарищество «Ветерок», в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах - Администрация Емельяновского района.

В ходе рассмотрения дела № 267-10-13 установлены следующие обстоятельства.

Согласно выписке из инвентарной описи основных средств № 1 для учета в передаточном акте на 30.06.2007 (строки 121-123, 136-137, 150 ф. 1, забалансовые счета 910, 911, 970, 980, 992) ОАО «МРСК Сибири» является владельцем КТПР-250 кВА № 134-6-3 (напряжение 10/0,4 кВ, мощность 250 кВА, год выпуска 1961, инв. № 33302) и КТП-400 кВА (с ТП 63-3-1) (напряжение 10/0,4 кВ, мощность 400 кВА, год выпуска 1987, инв. № 35206001), расположенных в п. Солонцы Емельяновского района Красноярского края.

В материалы дела также представлены копии Технических паспортов на ТП №№ 134-6-1 (трансформатор ТМ 630/10 У1, мощность 630 кВА, номинальное напряжение 10/0,4 кВ), 134-6-3 (трансформатор ТМ 400/10 У1, заводской № 2986, мощность 400 кВА, номинальное напряжение 10/0,4 кВ, год выпуска 2003).

В целях технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: <…> (максимальная мощность 15 кВт, напряжение 380 В, категория надежности – 3), принадлежащего ему на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 09.01.2013 № 24ЕК 694165), <…> обратился в адрес ОАО «МРСК Сибири» с заявкой на технологическое присоединение от 28.01.2013 (вх. ОАО «МРСК Сибири» № 11000154951 от 28.01.2013).

На основании указанной заявки ОАО «МРСК Сибири» направило в адрес заявителя проект договора об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.1715.13 и технические условия к нему.

Пунктом 10 договора установлено, что стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому сетевой организацией по договору, определяется в соответствии с приказом РЭК Красноярского края от 29.12.2012 № 465-п и составляет 518 883, 31 рублей.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Пунктами 10.5 – 10.7 технических условий предусмотрено выполнение сетевой организацией следующих мероприятий:

- строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах с применением голого провода сечение 50 мм2, длиной 850 метров от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по ранее разработанному техническому заданию «Ветерок» до РУ 10 кВ новой КТП 400 (10/0,4 кВ) с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре;

- установка новой КТП 400-630 (10/0,4 кВ) с трансформатором мощностью 400 кВА;

- строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением 70 мм2, длиной 210 метров от РУ 0,4 кВ новой КТП 400 (10/0,4 кВ) до границы земельного участка заявителя.

В соответствии с Техническим заданием от 15.02.2013 на строительство ВЛ-10 кВ, семи ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТПН-10/0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов <…> в Емельяновском районе, п. Солонцы, СНТ «Ветерок» с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий, ОАО «МРСК Сибири» запланировало выполнение проектно-сметных и подрядных работ для технологического присоединения объектов вышеуказанных лиц.

Пунктом 2.2 Технического задания установлены сроки выполнения работ: 4 квартал 2012 года – 4 квартал 2013 года.

Согласно пункту 3.4 Технического задания планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ 6 519,50 тысяч рублей.

Как сообщило ОАО «МРСК Сибири», в районе размещения земельного участка <…> выделено около 100 участков под садовое строительство, часть собственников обратилась в ОАО «МРСК Сибири» с заявками на технологическое присоединение.

ОАО «МРСК Сибири» представило в материалы дела копии договоров об осуществлении технологического присоединения, заключенных с указанными гражданами: №№ 20.24.8463.12 от 15.10.2012, 20.24.11887.12 от 14.01.2013, 20.24.8445.12 от 17.10.2012, 20.24.11373.12 от 30.11.2012, 20.24.11508.12 от 06.12.2012, 20.24.11732.12 от 14.12.2012, 20.24.11556.12 от 11.12.2012, 20.24.11995.12 от 10.01.2013, 20.24.11560.12 от 17.12.2012, 20.24.11570.12 от 11.12.2012, 20.24.11562.12 от 10.12.2012, 20.24.10899.12 от 30.11.2012, 20.24.8123.12 от 04.09.2012, 20.24.8141.12 от 30.08.2012, 20.24.8451.12 от 20.09.2012, 20.24.8446.12 от 02.10.2012, 20.24.11551.12 от 11.12.2012, 20.24.11811.12 от 25.02.2013, 20.24.12024.12 от 27.02.2013, 20.24.11831.12 от 14.01.2013, 20.24.11708.12 от 15.02.2013, 20.24.11699.12 от 13.12.2012, 20.24.11824.12 от 19.03.2013, 20.24.11902.12 от 26.03.2012, 20.24.11799.12 от 13.03.2013, 20.24.9268.12 от 22.01.2013, 20.24.11820.12 от 15.01.2013, 20.24.11517.12 от 22.01.2013, 20.24.11809.12 от 17.01.2013, 20.24.11953.12 от 24.12.2012, 20.24.11829.12 от 16.01.2013, 20.24.11518.12 от 14.12.2012, 20.24.11730.12 от 14.12.2012, 20.24.11569.12 от 14.01.2013, 20.24.11918.12 от 09.01.2013, 20.24.11571.12 от 11.01.2013, 20.24.11713.12 от 17.12.2012, 20.24.13061.12 от 25.02.2013, 20.24.13068.12 от 25.02.2013, 20.24.11710.12, 20.24.11516.12 от 25.01.2013.

Общий совокупный размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по вышеуказанным договорам составил 182 075,47 рублей.

Технические условия к указанным договорам об осуществлении технологического присоединения, а также к договору, направленному ОАО «МРСК Сибири» в адрес <…>, включают одинаковые мероприятия, выполняемые сетевой организацией.

Технические условия к договору № 20.2400.1715.13, направленному в адрес <…>, предполагают выполнение ОАО «МРСК Сибири» мероприятий по технологическому присоединению, которые позволят осуществить технологическое присоединение значительного числа объектов (в том числе, объектов индивидуального жилищного строительства), расположенных в географической близости от жилого дома <…> на территории СНТ «Ветерок».

ОАО «МРСК Сибири» пояснило, что выбор мероприятий, включенных в технические условия <…>, обусловлен комплексной застройкой территории СНТ «Ветерок».

Как сообщило ОАО «МРСК Сибири», расстояние от ближайшего энергообъекта ОАО «МРСК Сибири» (ТП № 134-6-1) до земельного участка заявителя составляет 510 метров, иные объекты ОАО «МРСК Сибири», расположенные на меньшем расстоянии от земельного участка заявителя, отсутствуют.

В связи с чем, размер платы за технологическое присоединение, рассчитанный в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, Приказами РЭК Красноярского края от 29.12.2012 № 465-п, от 07.02.2013 № 13-п, составил 518 883,31 руб. (расчет произведен по формуле 3 Приложения № 5 к Приказу РЭК Красноярского края от 07.02.2013 № 13-п).

ОАО «МРСК Сибири» также пояснило, что расстояние между объектами было определено обществом с использованием электронной программы «Публичная кадастровая карта», размещенной в общем доступе в сети Интернет.

В соответствии с информацией, представленной Администрацией Емельяновского района, согласно ситуационному плану расстояние от участка <…>, принадлежащего <…>, до ВЛ-0,4 кВ ТП 134-6-3 оп. № 10 Емельяновского РЭС (структурное подразделение ОАО «МРСК Сибири») составляет не более 220 метров.

Администрация Емельяновского района представила в материалы дела Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, составленный ОАО «МРСК Сибири» и гражданкой <…>, согласно которому границей балансовой принадлежности сетей является ВЛ-0,4 кВ ТП 134-6-3 оп. № 10 Емельяновского РЭС.

Копия вышеуказанного Акта также представлена в материалы дела ОАО «Красноярскэнергосбыт», которое осуществляет электроснабжение объекта <…> на основании договора энергоснабжения граждан-потребителей № 626 от 24.02.2010.

Места расположения названных объектов органом местного самоуправления были нанесены на выкопировку из ситуационного плана (схему местности).

В соответствии с указанной схемой ТП № 134-6-3 (Тр-р 400 кВА, РУ-10 кВ) находится от земельного участка заявителя на расстоянии 482 метров по прямой линии.

Место расположения ТП 134-6-3, указанное Администрацией Емельяновского района на схеме, соответствует месту расположения указанной трансформаторной подстанции, определенному Красноярским УФАС России (с использованием геоинформационной системы «Google Maps») на основании представленных ОАО «МРСК Сибири» сведений о географических координатах расположения указанной трансформаторной подстанции (56.062842 с.ш., 92.854405 в.д.).

Кроме того, на представленной органом местного самоуправления схеме нанесено место размещения последней опоры от трансформатора 400 кВА ТП 134-6-3 (опора № 10), расстояние от которой до участка заявителя составляет 184 метра по прямой линии.

Место расположения земельного участка <…> указано на схеме как ОАО «МРСК Сибири», так и Администрацией Емельяновского района, одинаково.

Таким образом, расстояние от ТП 134-6-3, а равно от опоры № 10, до земельного участка <…>, измеренное по прямой линии, не превышает 500 метров.

На основании полного и всестороннего исследования обстоятельств дела Комиссия пришла к следующим выводам.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения).

Согласно абзацу 2 пункта 3 Правил технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Заявителем в понимании пункта 14 Правил технологического присоединения является физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Пунктом 6 Правил технологического присоединения установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу пункта 8 Правил технологического присоединения для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 Правил технологического присоединения, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию (в редакции, действовавшей на момент подготовки проекта договора об осуществлении технологического присоединения).

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан представить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Право заявителя обратиться в орган местного самоуправления за представлением сведений о принадлежности объектов электросетевого хозяйства порождает корреспондирующую обязанность органа местного самоуправления располагать сведениями о местах расположения объектов на подведомственной территории и об их владельцах и представлять их заявителю по соответствующему запросу.

Сведения о местах расположения объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Сибири» были нанесены Администрацией Емельяновского района на схему местности.

При этом приведенные Администрацией данные о местах расположения земельного участка <…> и ТП 134-6-3 совпадают с данными о месторасположении указанных объектов, предоставленными ОАО «МРСК Сибири».

Кроме того, согласно представленной органом местного самоуправления схеме местности расстояние от земельного участка заявителя до опоры № 10 ВЛ 0,4-кВ от ТП 134-6-3 составляет 184 метра.

Указанная опора согласно Акту разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, составленному ОАО «МРСК Сибири» и гражданкой <…>, находится на балансе ОАО «МРСК Сибири».

При этом в случае если законным владельцем указанной опоры является иное лицо, не оказывающее услуги по передаче электрической энергии, на ОАО «МРСК Сибири», как на сетевой организации, согласно нормам действующего законодательства в сфере электроэнергетики, лежит обязанность согласовать с таким лицом возможность опосредованного технологического присоединения и переток электрической энергии через его объекты.

Номинальное напряжение ТП 134-6-3 составляет 10/0,4 кВ согласно Техническому паспорту указанного объекта.

На основании имеющихся материалов Красноярское УФАС России установило, что минимальное расстояние по прямой линии от земельного участка <…> до ТП 134-6-3 не превышает 500 метров.

Согласно пункту 15 Правил (в редакции, действовавшей в спорный период) сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Согласно пункту 17 Правил технологического присоединения (в редакции, действовавшей в спорный период) плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Пунктом 18 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, установлено, что плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Поселок Солонцы является административным центром Солонцовского сельского поселения.

Технологическое присоединение объекта <…> осуществляется на напряжении 0,4 кВ, максимальная мощность 15 кВт (ранее присоединенная в данной точке мощность отсутствует), категория надежности электроснабжения - III.

Следовательно, <…> соответствует критериям, определенным пунктом 14 Правил технологического присоединения.

По смыслу пункта 8 Правил технологического присоединения, в случае если расстояние между объектом электросетевого хозяйства необходимого класса напряжения и земельным участком заявителя не превышает 500 метров в сельской местности, не имеют правового значения ни техническое состояние объекта электросетевого хозяйства, ни необходимость комплексного оснащения района объектами электросетевого хозяйства, ни иные обстоятельства.

На основании изложенных обстоятельств Комиссия приходит к выводу о том, что размер платы за технологическое присоединение объекта <…> к электрическим сетям не может превышать 550 рублей.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный в договоре № 20.2400.1715.13, направленном <…> (581 883,31 руб.), является необоснованно высоким, порядок расчета противоречит действующему законодательству.

Обязанность оплачивать технологическое присоединение по тарифу, более чем в 1000 раз превышающему предельный тариф, установленный пунктом 17 Правил технологического присоединения, может привести к ущемлению интересов заявителя.

Кроме того, в соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения (в редакции, действовавшей в спорный период) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

При таких обстоятельствах срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта <…> к электрическим сетям не может превышать 6 месяцев со дня заключения договора.

Вместе с тем, полагая, что расстояние между объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Сибири» и земельным участком <…> превышает 500 метров, сетевая организация в договоре об осуществлении технологического присоединения установила срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 1 год.

Комиссия приходит к выводу о том, что указание ОАО «МРСК Сибири» в договоре об осуществлении технологического присоединения годичного срока технологического присоединения объекта также может повлечь ущемление прав <…> на технологическое присоединение объекта и получение электрической энергии в законодательно установленные сроки.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Основным видом деятельности ОАО «МРСК Сибири», в том числе на территории Красноярского края, является оказание услуг по передаче электрической энергии. Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 № 179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным № 24.1.58. Указанным приказом ФСТ России в отношении ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» ввела государственное регулирование и контроль. Таким образом, ОАО «МРСК Сибири» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии Красноярского края в границах расположения принадлежащих обществу объектов электросетевого хозяйства.

В силу части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Доказательства допустимости указанного бездействия, а также того, что его результатом является или может являться совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке, либо получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным в результате бездействия, а равно того обстоятельства, что ОАО «МРСК Сибири» были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение нарушения антимонопольного законодательства, обществом не представлены, Комиссией не установлены.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о выходе ОАО «МРСК Сибири» за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав, злоупотреблении доминирующим положением путем наложения на заявителя, экономически более слабой стороны по договору об осуществлении технологического присоединения, и не имеющего законного права обратиться в адрес иной сетевой организации в целях технологического присоединения принадлежащего ему объекта, обязанности оплачивать технологическое присоединение по необоснованно высокому тарифу.

В связи с изложенным рассматриваемые действия ОАО «МРСК Сибири» образуют состав нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, при отсутствии оснований для прекращения рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» нарушившим требования части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по факту установления необоснованно высокой платы за технологическое присоединение.

2. Выдать ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель Комиссии									   О.П. Харченко

Члены Комиссии:									          И.Н. Ковалевская

Т.Э. Жукова

## Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.