Подрядчик по капитальному ремонту многоквартирного дома в г.Зеленогорске включен в реестр недобросовестных подрядных организаций

Сведения об  ООО «БестИнвест»  включены в реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на три года
 
Комиссией Красноярского УФАС России рассмотрено обращение Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций сведений об ООО «БестИнвест».
 
Основанием для обращения послужило расторжение в одностороннем порядке договора на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома,    разработке проектной документации и проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,    расположенных на территории Красноярского края.
 
В рамках рассмотрения установлены существенные нарушения условий договора в части несоблюдения сроков выполнения работ по договору.    Срок выполнения работ по оформлению результатов обследования многоквартирного дома и предоставлению для согласования Заказчику конструктивных решений,    применяемых материалов был пропущен более чем на 2    месяца.
Своим недобросовестным поведением обществом созданы условия,    при которыхработы по разработке проектной документации и проведению капитального ремонта многоквартирного дома,    расположенного по адресу:    Красноярский край,    ЗАТОг.    Зеленогорск,    ул.    Бортникова,    26    не были выполнены в необходимый для заказчика срок.
По результатам рассмотрения обращения Комиссия Красноярского УФАС России пришла к выводу о наличии оснований для включения ООО «БестИнвест» в реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на три года.    *
 
_______________________________________
*    Решение N° 024/10/615-3245/2023    от 26.12.2023.

2024-01-12    09:17:00