ОАО «МРСК Сибири»

пр-т Свободный, 66а,

г. Красноярск, 660041

ООО «ТехноФорест»

ул. Семафорная, 439/1 оф.4,

г. Красноярск, 660059

# РЕШЕНИЕ

№029-10-14 от 28 апреля 2014 года                                                                                 г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 14 апреля 2014 года. В полном объеме решение изготовлено 28 апреля 2014 года.

## Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Захаров В.М., руководитель управления, члены комиссии – Баранова А.В. – начальник правового отдела, 
Шмыгин С.И. – старший государственный инспектор контрольного отдела, рассмотрела дело 
№029-10-14, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021) по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции).

при участии в заседании Комиссии:

от ООО «ТехноФорест»: <…>

от ОАО «МРСК Сибири»: <…>

В Красноярское УФАС России поступило заявление ООО «ТехноФорест» (вх. №23261 от 03.12.2013) на действия ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация), выразившиеся в неправомерном, по мнению заявителя, нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором № 20.24.10655.12 от 07.12.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям его объекта, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472.

По данному факту приказом Красноярского УФАС России от 06 февраля 2014 года №57 возбуждено дело в отношении ОАО «МРСК Сибири» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением от 06.02.2014 рассмотрение дела №029-10-14 назначено на 14.03.2014 в 10:00, в качестве ответчика по делу привлечено ОАО «МРСК Сибири».

Определением от 14.03.2014 рассмотрение дела №029-10-14 отложено на 14.04.2014 в 15:30 в связи с необходимостью получения дополнительной информации от ОАО «МРСК Сибири».

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

ООО «ТехноФорест» в соответствии с договором аренды земельного участка № 1 от 09.10.2012 во временном возмездном владении и пользовании находится земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472.

В связи с необходимостью осуществления технологического присоединения объекта
ООО «ТехноФорест», расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472, заявителем 11.10.2012 в адрес ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация, ответчик) была направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств – 100 кВт, 0,4 кВ.

07.11.2012 между ООО «ТехноФорест» и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.10655.12 об осуществлении технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472.

В соответствии с пунктом 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения №20.24.10655.12 от 07.11.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- подготовка и выдача технических условий;

- проверка выполнения технических условий заявителя;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя;

- строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 42-10 до РУ-6 кВ новой КТП-6/0,4 кВ с установкой ЛР -6 кВ на первой отпаечной опоре;

- установка КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности.

В соответствии с пунктом 11 технических условий ООО «ТехноФорест» необходимо осуществить ввод в н/в щит-0,4 кВ нежилых зданий от точки присоединения, установить прибор учета в соответствии  требованиями в шкафу учета РУ-0,4 кВ новой КТП-6/0,4 кВ.

Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения №20.24.10655.12 от 07.11.2012 точкой присоединения объекта заявителя является РУ-0,4 кВ новой КТП-6/0,4 кВ, расположенной не далее 25 метров от границ участка заявителя.

## Согласно письменным пояснениями ООО «ТехноФорест» от 30.01.2014, заявителем оплачена стоимость услуг за технологическое присоединение энергопринимающего устройства в размере 31 555, 56 рублей, в установленный договором срок; согласовано с Березовским РЭС место установки прибора учета электрической энергии – наружная стена вновь установленной КТП. Выполнение технических условий, в части пункта коммерческого учета невозможно в связи с отсутствуем КТП.

В ходе рассмотрения дела представитель ОАО «МРСК Сибири» пояснил, что длительный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя связан с согласованием проектной документации со сторонними организациями по пересечению федеральной трассы; 23.12.2013 заключен договор №10/53 ИК/41.2400.11026.13 с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал» Федерального дорожного агентства» на прокладку линии электропередачи путем пересечения автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-53 «Байкал» км 849-653; указанный проект и договор представлен в Администрацию Березовского района на согласование; 20.02.2014 администрация пояснила, что линия ВЛ-6кВ фактически проходит по земельному участку принадлежащему <…>, и что он отказал в прохождении ВЛ по его участку. Сетевой организацией разработан новый проект прокладки КЛ-6 кВ и отправлен в администрацию Березовского района для согласования (исх.№1.3/01.2/4007-исх. от 12.03.2014).

В ходе рассмотрения дела генеральный директор ООО «ТехноФорест» <…> пояснил, что за время действия договора схема прохождения ВЛ-6 кВ менялась несколько раз, в настоящее время должна быть согласована схема прохождения кабельной линии от опоры №26 до объекта ООО «ТехноФорест»; в настоящее время отсутствует согласование РЭО ГИБДД по организации движения по трассе в период прокладки кабеля, для этого сетевая организация не предпринимает никаких мер.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы ответчика и заинтересованных лиц, Комиссия по рассмотрению дела №029-10-14 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 12.1 Правил технологического присоединения заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Положения подпункта б) пункта 16 Правил технологического присоединения устанавливают, что срок технологического присоединения не может превышать 1 год, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если иной срок не установлен соглашением сторон.

Таким образом, действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472 являются неправомерными, нарушающими Правила технологического присоединения и ущемляют законные интересы ООО «ТехноФорест».

ОАО «МРСК Сибири» не предоставило доказательств, подтверждающих совершение необходимых и достаточных мер для осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя, установленных действующим законодательством нарушают интересы ООО «ТехноФорест», поскольку препятствуют заключению договора энергоснабжения и осуществлению предпринимательской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

РЕШИЛА:

- Признать действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных действующим законодательством и договором № 20.24.10655.12 от 07.12.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, объекта ООО «ТехноФорест», расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472 нарушением части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

- Выдать ОАО «МРСК Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно, осуществить технологическое присоединение объекта 
ООО «ТехноФорест» расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, вдоль автодороги «Байкал – М53», справа в сторону движения в г. Канск 849-850 км, часть контура пашни №462, к.н. 24:04:0107001:472.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

| Председатель Комиссии | В.М. Захаров |
| --- | --- |
| Члены Комиссии | А.В. Баранова С.И. Шмыгин |