|  | ООО «РЕКОН» 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

| «30» июня 2014 года | г. Красноярск |
| --- | --- |

Резолютивная часть решения оглашена «19» июня 2014 года.

В полном объеме решение изготовлено «30» июня 2014 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – О.П. Харченко, заместитель руководителя управления – начальник аналитического отдела, члены Комиссии: В.В. Сугорова, начальник отдела естественных монополий, Т.Э. Жукова, главный специалист-эксперт аналитического отдела (далее – Комиссия), рассмотрев дело № 122-10-14 по признакам нарушения открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660021) (далее – ОАО «МРСК Сибири») части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила следующее.

В адрес Красноярского УФАС России поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «РЕКОН» (ул. Карла Маркса, 78, г. Красноярск, 660049) (далее –                     ООО «РЕКОН») на действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.01.2012 № …...

В связи с рассмотрением указанного заявления, материалов Красноярским УФАС России было принято решение о возбуждении в отношении ОАО «МРСК Сибири» дела № 122-10-14 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (приказ от 23.04.2014 № 207). Определением о назначении дела № 122-10-14 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 24.04.2014 №7071 в качестве заявителя привлечено           ООО «РЕКОН», в качестве ответчика – ОАО «МРСК Сибири».

В ходе рассмотрения дела № 122-10-14 установлены следующие обстоятельства.

В связи с необходимостью технологического присоединения объекта – …. (максимальная мощность 100 кВт, категория надежности 3, уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение, 10 кВ), директор ООО «РЕКОН» ….. обратилась в адрес ОАО «МРСК Сибири» с заявкой на технологическое присоединение от 09.11.2011. Указанная заявка получена ОАО «МРСК Сибири» 09.11.2011, зарегистрирована под входящим номером 3309.22736.11.

Договор об осуществлении технологического присоединения № …. был заключен между ОАО «МРСК Сибири» и ООО «РЕКОН» 23.01.2012 (далее – Договор).

Пунктом 5 Договора определено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Техническими условиями, неотъемлемым приложением к Договору, определена точка присоединения объекта заявителя к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири»: РУ 10 кВ ТП №480 от ПС № 10 110/10 кВ «Нагорная».

Пунктом 10 Технических условий установлены обязанности по технологическому присоединению, выполняемые сетевой организацией, к которым относятся:

10.1. Подготовка и выдача технических условий.

10.2. Проверка выполнения технических условий заявителем.

10.3.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя.

10.4. Установку дополнительной ячейки с ВН в РУ 10 кВ ТП №480 (тип ячейки, ВН определить проектом).

Пунктом 11 Технических условий установлена обязанность заявителя выполнить следующие мероприятия:

11.1. Строительство КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки в РУ 10 кВ ТП №480 до новой КТП 10/0,4 кВ (тип, трассу, сечение КЛ определить проектом).

11.2. Установку КТП 10/0,4 кВ (место установки, номинал и тип силового трансформатора определить проектом).

11.3. Установку выносного шкафа учета в легкодоступном для персонала сетевой организации месте.

11.4. Установку в узле учета автоматического выключателя на нормальный ток 200 А.

11.5. Установку в узле учета счетчика коммерческого учета электроэнергии.

11.6. Проект согласовать с филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго».

Таким образом, выполнение заявителем мероприятий в полном объеме зависит от выполнения сетевой организацией своих обязательств в части установки дополнительной ячейки РУ 10 кВ ТП №480, к которой осуществляет присоединение заявитель.

Согласно информации, содержащейся в письмах ОАО «МРСК Сибири» от 10.09.2012       № 1.3/01.2/5948-исх, от 20.05.2014 б/н, сетевой организацией в целях технологического присоединения объекта по Договору были выполнены следующие мероприятия:

1) разработка Технического задания «Установка дополнительной ячейки 10 кВ в ТП № 480 для технологического присоединения производственно-складского комплекса ООО «РЕКОН» с разработкой проектно-сметной документации» от 15.05.2012.

Согласно пункту 1.1 Технического задания указанное Техническое задание разработано на основании договора об осуществлении технологического присоединения от 23.01.2012                  № …….. Пунктом 2.2 Технического задания установлены сроки начала и окончания выполнения работ – III квартал 2012 года.

2) выполнение работ по разработке проектной документации Проектной службой филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

Планируемые сроки разработки и утверждения проекта – май 2014 года, осуществление строительно-монтажных работ – июнь 2014 года.

Сведения об иных действиях, направленных на исполнение ОАО «МРСК Сибири» обязательств по Договору перед заявителем, ОАО «МРСК Сибири» не представлено, в ходе рассмотрения дела Комиссией не установлено.

На основании полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, пояснений лиц, участвующих в деле, Комиссия пришла к следующим выводам.

В силу пункта 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, сетевые организации – организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

ОАО «МРСК Сибири» (ОГРН 10524600543057) действует на основании Устава, согласно статье 3 которого основной целью деятельности общества является получение прибыли; для ее получения общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно-технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. В связи с изложенным ОАО «МРСК Сибири» является сетевой организацией.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

Согласно абзацу 2 пункта 3 Правил независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 6 Правил установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. В силу пункта 8 Правил для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

Согласно пункту 15 Правил сетевая организация обязана направить заявителю заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к этому проекту договора в течение 30 дней с даты получения заявки.

В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

По смыслу указанной нормы годовой срок является предельным, его продление не предусмотрено.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения, которая включает в себя следующие мероприятия (в редакции, действовавшей на момент заключения договора с ООО «РЕКОН»):

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил);

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Таким образом, ОАО «МРСК Сибири» надлежало выполнить указанные мероприятия по технологическому присоединению объекта ООО «РЕКОН» в срок до 23.01.2013.

При этом по состоянию на дату рассмотрения дела (19.06.2014) технологическое присоединение осуществлено не было, документальных доказательств ОАО «МРСК Сибири» не представлены.

Комиссией установлено, что при выполнении мероприятий по технологическому присоединению объекта ООО «РЕКОН» ОАО «МРСК Сибири» допускались необоснованные бездействия и затягивания процедуры технологического присоединения, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства.

Как пояснило ОАО «МРСК Сибири», исходя из требований пункта 18 Правил, по указанным мероприятиям сетевая организация должна разработать проектную документацию и выполнить технические условия.

Таким образом, первым действием, направленным на исполнение обязательств по договору от 23.01.2012 № …., явилась разработка Технического задания от 15.05.2012. При этом сетевая организация не обосновала причины бездействия по выполнению мероприятий, направленных на технологическое присоединение объекта, с момента заключения договора (около 4 месяцев).

Согласно пояснениям ОАО «МРСК Сибири» увеличение сроков технологического присоединения по Договору обусловлено разработкой проектной документации Проектной службой филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго». Планируемые сроки разработки и утверждения указанного проекта – май 2014 года, строительно-монтажных работ – июнь 2014 года.

В инвестиционной программе филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» выполнение мероприятий по Договору прописано одной строкой, без конкретизации по договорам об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с чем, сведения о включении мероприятий, предусмотренных Договором, с указанием конкретной даты включения в Инвестиционную программу, Комиссией не установлены.

Таким образом, фактически процедура технологического присоединения объекта          ООО «РЕКОН» к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» по состоянию на дату принятия настоящего решения заняла около 2 лет 5 месяцев вместо установленного срока – 1 года. Указанное нарушение привело к ущемлению интересов ООО «РЕКОН».

Технические условия со стороны ООО «РЕКОН» были исполнены, о чем 21.01.2014     ОАО «МРСК Сибири» было уведомлено письмом от 20.01.2014 № 1.

Согласно пояснениям ОАО «МРСК Сибири» увеличение сроков технологического присоединения по Договору также обусловлено возникновением задолженности со стороны      ООО «РЕКОН» по оплате технологического присоединения в размере …. рубля. Согласно претензии ОАО «МРСК Сибири» от 28.05.2013 № 1.3/01.2/7554-исх. ООО «РЕКОН» определен размер неустойки в соответствии с пунктом 23 Договора.

В соответствии с пояснениями представителя ОАО «МРСК Сибири», действующего на основании доверенности от … № …., ФИО, представленными на заседании Комиссии, общество не обращалось в Арбитражный суд Красноярского края за взысканием с ООО «РЕКОН» соответствующей задолженности и неустойки по Договору. Кроме того, не приведены нормативно-правовое обоснование, положения Договора, указывающие на право ОАО «МРСК Сибири» не исполнять обязательства по Договору, в случае возникновения задолженности по оплате у другой стороны договора.

Плата за технологическое присоединение заявителем на расчетный счет филиала              ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» подтверждается платежными поручениями                   от 06.09.2013 № 3, от 16.06.2014 № 4.

Таким образом, за период с даты заключения Договора до даты рассмотрения настоящего дела Комиссией, ОАО «МРСК Сибири» фактически даже не определило подрядчика для строительства объектов электросетевого хозяйства.

На основании изложенного установлено, что ОАО «МРСК Сибири» не выполнило обязательства по технологическому присоединению объекта ООО «РЕКОН» в установленный срок без объективных причин.

В свою очередь, нарушение ОАО «МРСК Сибири» сроков технологического присоединения объекта ООО «РЕКОН» не позволяет заявителю выполнить свою часть мероприятий, а именно: строительство КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки в РУ 10 кВ       ТП № 480 в пределах своего земельного участка.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Комиссия установила, что нарушение ОАО «МРСК Сибири» сроков выполнения обязательств по технологическому присоединению объекта заявителя не были обусловлены объективными причинами, что свидетельствует о выходе ОАО «МРСК Сибири» за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав путем наложения на ООО «РЕКОН» ограничений, связанных с невозможностью выполнить предусмотренные пунктом 11 технических условий к договору от 23.01.2012 № …. обязательства в полном объеме и осуществить фактическое присоединение объекта к электрическим сетям в запланированные сроки.

Доказательства допустимости указанного бездействия, а также того, что его результатом является или может являться совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке, либо получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным в результате бездействия, а равно того обстоятельства, что ОАО «МРСК Сибири» были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение нарушения антимонопольного законодательства, обществом не представлены, Комиссией не установлены.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Основным видом деятельности ОАО «МРСК Сибири», в том числе на территории Красноярского края, является оказание услуг по передаче электрической энергии. Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 № 179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным № 24.1.58. Указанным приказом ФСТ России в отношении ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» ввела государственное регулирование и контроль.

Технологическое присоединение по Договору осуществляется на ПС № 10 110/10 кВ «Нагорная», находящаяся в ведении ОАО «МРСК Сибири».

Таким образом, ОАО «МРСК Сибири» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии Красноярского края в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

В силу части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В связи с изложенным рассматриваемые бездействия ОАО «МРСК Сибири» образует состав нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По состоянию на дату рассмотрения настоящего дела мероприятия по технологическому присоединению объекта заявителя, предусмотренные для сетевой организации, ОАО «МРСК Сибири» не выполнило.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, при отсутствии оснований для прекращения рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Комиссия

РЕШИЛА:

- Признать ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» нарушившим требования части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ               «О защите конкуренции» по факту нарушения сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта ООО «РЕКОН» по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.01.2012 № … до границы земельного участка заявителя.

- Выдать ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства в форме выполнения предусмотренных пунктом 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения от 23.01.2012 № …. мероприятий по технологическому присоединению объекта ООО «РЕКОН» до границы земельного участка заявителя.

Председатель Комиссии                                                                                                       О.П. Харченко

Члены Комиссии                                                                                                                    В.В. Сугорова

Т.Э. Жукова

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.